Reunión: numero 8

Fecha: 30 de Septiembre del 2014

Hora: 5:00 Pm

Lugar: Biblioteca FEI

Integrantes
Guadalupe Yanez Cosquilla
Alfredo Ramirez Anastacio
Rosa Adriana Gomez Arcos

Objetivos de la reunión:
Iniciar con los diagramas de secuencia y hacer modificaciones necesarios si hace falta.

Puntos a Discutir:
1.- Modificación de descripción caso de uso pagos
2.- Modificación Prototipo y diagrama de robustez de pagos
3.- Crear diagrama de secuencia

Acuerdos:

Actividades Realizadas:
1.- Modificaciones de lo mencionado Recursos: Guadalupe yañez

2.-Creación de Diagramas de secuencia Recursos: Guadalupe Yañez

Actividades a Entregar el día 03/10/14:
1.- Diagramas de Secuencia
Recursos: Alfredo, Guadalupe, Rosa Adriana
2.- Modelo Relacional
Recursos: Guadalupe
3.- Investigación de Manejador de BD, cada quien investigara opciones. Recursos:Alfredo, Guadalupe, Rosa Adriana
Actividades a Elaborar:
1.- Modelo Relacional
Recursos: Guadalupe
2.- Investigación de Manejador de BD, cada quien investigara opciones. Recursos:Alfredo, Guadalupe, Rosa Adriana